Plan de Proyecto

Smart Lockers

Integrantes:

Javier Auspont

Ariannie Monrroe

Sección:

003D

04/09/2025

Tabla de contenido

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Histórico de Revisiones	3

Información del Proyecto	3

Integrantes	3

Introducción	4

Estado de Avance del Proyecto	5

Avance en Horas Hombre (HH)	5

Principales Retos y Dificultades	5

Certeza de Finalización	6

Conclusión	7

# Datos del documento

## Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04-09-2025 | Inicio | Ariannie Monrroe |
| 2 | 22-10-2025 | Avance | Ariannie Monrroe |

## Información del Proyecto

| Proyecto (Nombre) | Smart Lockers |
| --- | --- |
| Fecha de Inicio | 22-08-2025 |
| Fecha de Término | 21-11-2025 |
| Docente | Patricio Soto |
| Sección | 003D |

## Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 25.525.484-7 | Ariannie Monrroe | ariannie.monrroe@gmail.com |
| 21.506.488-3 | Javier Auspont | ja.auspont@duocuc.cl |

# Introducción

El proyecto Smart Lockers consiste en el desarrollo de una plataforma web que permita gestionar lockers inteligentes para la entrega y retiro de paquetes mediante códigos QR o claves temporales.

El sistema busca optimizar los procesos logísticos de entrega, brindando mayor seguridad y trazabilidad tanto a empresas como a usuarios finales.

El desarrollo contempla las siguientes herramientas:

- Frontend: Angular (interfaz web para cliente y empresa).

- Backend: Laravel (API REST con control de autenticación y base de datos).

- Base de datos: MySQL.

# Estado de Avance del Proyecto

Ilustración 1: % de avance por hito

# Avance en Horas Hombre (HH)

Ilustración 2: % Avance HH

Hasta la tercera semana de octubre, el proyecto acumula 375 HH ejecutadas, equivalentes al 75 % de las horas hombre planificadas.

# Principales Retos y Dificultades

Durante la ejecución no se han presentado problemas críticos que afecten el desarrollo del sistema.

# Certeza de Finalización

Se estima una certeza del 90 % de finalizar el proyecto dentro del plazo establecido.
El cronograma contempla semanas adicionales para:

- Ajustar y terminar vistas

- Realizar pruebas funcionales y correcciones menores.

- Consolidar la documentación final del proyecto

# Conclusión

El proyecto Smart Lockers presenta un avance sólido del 75 % y se encuentra en fase de consolidación técnica.
Los componentes críticos (backend, base de datos y estructura del frontend) están en proceso, y el equipo de trabajo mantiene una gestión eficiente y una proyección favorable de cumplimiento dentro del tiempo planificado.