17/11/2025

Profesor:

Patricio Soto

Integrantes:

Javier Auspont

Ariannie Monrroe

Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

Contenido

Informe final Proyecto APT	3

Contenidos del informe final	3

Relevancia del proyecto APT	3

Objetivos	4

Objetivo General	4

Objetivos Específicos	4

Metodología	5

Desarrollo	6

Descripción de las etapas del Proyecto APT	6

Dificultades y facilitadores en el desarrollo del Proyecto APT	6

Ajustes realizados	6

Intereses y proyecciones profesionales	7

Evidencias	8

# Informe final Proyecto APT

| Nombre del proyecto | Smart Lockers App |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Desarrollo y programación de software - Análisis de sistemas - Gestión de proyectos tecnológicos - Arquitectura y diseño de aplicaciones |
| Competencias | - Desarrollo y programación de software - Análisis de sistemas - Gestión de proyectos tecnológicos - Arquitectura y diseño de aplicaciones |

# Contenidos del informe final

## Relevancia del proyecto APT

El proyecto Smart Lockers nació como una manera de hacer más simple y cómoda la entrega y el retiro de paquetes. Hoy en día mucha gente depende de estos servicios y, aunque funcionan, suelen tener problemas como horarios acotados o lugares donde no siempre es tan práctico retirar algo. Por eso, la idea fue crear una solución que ayudara a que este proceso fuera más accesible y seguro para las personas.

Pensamos comenzar su implementación en Santiago, especialmente en zonas con buena circulación como estaciones de metro o centros comerciales. Son lugares visibles, seguros y donde la gente pasa constantemente, así que permiten que el sistema se conozca rápido y luego pueda expandirse hacia otras comunas o regiones. Este proyecto está pensado principalmente para quienes compran por internet, pero también beneficia a repartidores, empresas y administradores del sistema.

El valor del proyecto está en que ofrece una plataforma web fácil de usar y adaptable a distintos dispositivos. Esto permite que los usuarios puedan gestionar sus envíos con libertad de horario, sin depender de atención presencial. Además, demuestra cómo una solución informática puede mejorar tareas que forman parte del día a día.

# Objetivos

## Objetivo General

Desarrollar una aplicación web responsive que permita gestionar un sistema de Smart Lockers, ofreciendo una solución tecnológica eficiente para optimizar los procesos de envío y retiro de encomiendas, con mayor flexibilidad, accesibilidad y seguridad para los usuarios.

## Objetivos Específicos

- Implementar un sistema de registro y autenticación de usuarios que permita la gestión segura de roles dentro de la plataforma (cliente, empresa, repartidor y administrador).

- Diseñar y desarrollar las vistas principales del sistema, incluyendo los módulos de cliente, empresa y repartidor, asegurando una interfaz intuitiva y un diseño adaptable a dispositivos móviles.

- Construir la arquitectura backend necesaria para gestionar lockers, envíos, incidencias, usuarios y la comunicación entre módulos.

- Integrar funcionalidades que simulen el proceso de reserva y apertura de casilleros, mediante códigos dinámicos o mecanismos equivalentes.

- Realizar pruebas funcionales que permitan validar la correcta operación del sistema y su coherencia con los requerimientos establecidos.

- Documentar el proceso de desarrollo y los resultados obtenidos, dejando bases para futuras ampliaciones, incluidas posibles integraciones con hardware real.

# Metodología

Para este proyecto se usó la metodología en cascada, ya que el equipo es pequeño y trabajar por etapas ayuda a mantener el orden y a saber exactamente qué toca en cada momento. Como los requerimientos estaban claros desde el comienzo, este modelo permitió avanzar sin interrupciones.

El trabajo se dividió en distintas fases. Primero se revisó el problema y se definieron los requerimientos del sistema. Luego se planificaron las tareas y se distribuyeron los tiempos. Después se realizó el diseño general, incluyendo diagramas y estructura del sistema. Una vez definido esto, comenzamos con la implementación del backend y del frontend. Más adelante se planificaron las pruebas y, finalmente, se dejó documentado todo lo que se desarrolló.

Esta metodología funcionó bien porque permitió tener claridad en todo momento y avanzar etapa por etapa sin que una interfiera con la otra. También facilitó el control del progreso y ayudó a mantener el proyecto dentro de los objetivos iniciales.

# Desarrollo

## Descripción de las etapas del Proyecto APT

El desarrollo del proyecto se organizó siguiendo las etapas definidas en el cronograma y alineadas a la metodología en cascada. Las actividades se llevaron a cabo de manera progresiva y secuencial, avanzando según lo planificado desde el inicio.

Las etapas principales fueron:

- Análisis del problema: Se revisó cómo se gestionan actualmente los envíos y retiros, y cuáles son las necesidades principales de los usuarios.

- Levantamiento de requerimientos: Se definieron las funciones que debía tener el sistema y los distintos roles que lo usarían.

- Planificación: Se organizaron las tareas, los tiempos y quién sería responsable de cada actividad.

- Diseño del sistema: Se prepararon los diagramas, la arquitectura y el diseño general de las vistas.

- Implementación: Se construyó el backend y luego el frontend web, conectando ambos para que funcionaran como un sistema completo.

- Pruebas y documentación: Se planificaron las pruebas y se dejó registro del proceso y los resultados finales.

## Dificultades y facilitadores en el desarrollo del Proyecto APT

Durante el desarrollo no se presentaron dificultades técnicas relevantes, ya que la organización inicial del proyecto fue clara y cada integrante trabajó dentro de su área de mayor dominio. Uno de los principales facilitadores fue la correcta división de tareas, ya que ambos integrantes se enfocaron en las actividades donde tenían más experiencia, lo que hizo que el trabajo fluyera de manera estable y sin retrasos durante la mayor parte del proyecto.

## Ajustes realizados

El único ajuste significativo realizado al proyecto fue la decisión de reemplazar la aplicación mobile por una plataforma web responsive. Este cambio se tomó antes de comenzar la implementación y no afectó negativamente al desarrollo, ya que se integró de manera natural a la planificación.

Este ajuste permitió ofrecer mayor versatilidad entre la versión web y el uso desde dispositivos móviles, acomodándose mejor a los distintos roles del sistema (cliente, administrador, empresa y repartidor). No fue necesario realizar modificaciones mayores en etapas posteriores, ya que la decisión se integró a tiempo dentro del diseño inicial.

# Intereses y proyecciones profesionales

Ariannie Monrroe: El desarrollo de este proyecto me permitió reconocer con mayor claridad cuáles son las áreas que realmente me interesan dentro del ámbito de la informática. Aunque el proyecto me ayudó a fortalecer habilidades relacionadas con el desarrollo web, también me confirmó que esta no es el área en la que quiero especializarme a futuro. En ese sentido, el proyecto fue un aporte importante para reafirmar mis preferencias profesionales.

Actualmente, mis intereses se mantienen orientados hacia el análisis de datos, el trabajo con procesos ETL y la automatización de tareas, ya que son áreas donde me siento más cómoda y motivada. A partir de este proyecto, me proyecto laboralmente en funciones relacionadas con la analítica y la optimización de flujos de trabajo, y me interesa seguir profundizando en herramientas y metodologías que permitan mejorar procesos dentro de distintas organizaciones.

Javier Auspont: El proyecto me permitió profundizar mis conocimientos en programación, un área que considero fundamental y que, además, es mi favorita. Gracias a esta experiencia, pude reforzar habilidades técnicas importantes y confirmar que mis intereses profesionales siguen siendo los mismos. Trabajar con lenguajes que realmente me llaman la atención reafirmó mi motivación por continuar en este camino.

A partir de lo aprendido, también me interesó explorar con mayor profundidad el área de la inteligencia artificial, especialmente en temas más técnicos como el deep learning. En cuanto a mi proyección laboral, me veo como un programador junior competente y capaz de desenvolverme de manera autónoma. Aunque no siempre tenga una guía totalmente estructurada, siento que estoy preparado para asumir tareas reales del mundo laboral sin requerir tanta supervisión, lo que me da confianza en mi desarrollo profesional.

# Evidencias